# UTETra — Phân công nhiệm vụ & Cấu trúc dự án

Đề tài 11: Website chuỗi bán trà sữa UTETra — Spring Boot + Thymeleaf + Bootstrap + JPA + SQL Server/MySQL/PostgreSQL + JWT + WebSocket + Cloudinary.

Nhóm 3 thành viên: Quân, Hải, Thiện.

Repo chung: https://github.com/ThienDZN/Web-Project-

## 0. Hai điểm phải chốt trước khi code

Đọc kỹ đề tài rồi so với bộ khung đang có trong repo, có 2 chỗ lệch cần sửa ngay ở tuần 1, nếu không thì càng code càng phải đập đi:

(1) Số vai trò. Khung hiện tại Role chỉ có 3 giá trị (CUSTOMER, BRANCH_MANAGER, ADMIN). Đề tài yêu cầu 5 vai + Guest: Guest, User, Vendor (Seller), Manager, Admin, Shipper. Phải mở rộng enum:

public enum Role { USER, VENDOR, MANAGER, ADMIN, SHIPPER }

(Guest = chưa đăng nhập, không cần record trong DB.)

(2) Mô hình "chuỗi cửa hàng" vs "sàn nhiều shop". Tên đề tài là *chuỗi* trà sữa, nhưng phần mô tả chức năng lại là mô hình sàn nhiều shop (Vendor đăng ký shop, Manager quản lý sản phẩm *của từng shop*, chiết khấu app cho các shop). Nhóm nên đi theo đúng mô tả chức năng vì đó là thứ thầy chấm: thực thể trung tâm là `Shop` (một Vendor sở hữu một Shop), thay cho Branch trong khung hiện tại. Giữ lại Branch cũng được nhưng đổi tên thành Shop cho khỏi lẫn.

Chốt 2 việc này trong buổi họp đầu tiên, Quân sửa entity + enum rồi push lên develop trước khi Hải và Thiện bắt đầu, vì cả hai đều phụ thuộc vào User, Shop, Product, Order.

## 1. Nguyên tắc chia việc

Đề tài yêu cầu *"phân công theo các chức năng theo User+Guest; Vendor, Manager, Admin, Shipper"*. Nhóm 3 người, 5 vai → gộp thành 3 khối cân nhau, mỗi khối có đủ cả backend + frontend + báo cáo để ai cũng bảo vệ được phần mình:

| Thành viên | Khối phụ trách | Vai trò trong đề tài |
| --- | --- | --- |
| Quân | Nền tảng chung + Quản trị | Chức năng chung (auth/OTP/bảo mật/tìm kiếm) + Manager + Admin |
| Hải | Luồng mua hàng | Guest + User |
| Thiện | Người bán + vận chuyển + thanh toán | Vendor + Shipper |

Lý do chia vậy:

Khối chung (đăng ký OTP email, Spring Security, mã hóa mật khẩu, upload Cloudinary, tìm kiếm/lọc) là thứ cả nhóm dùng → giao cho một người làm xong sớm nhất, kèm luôn Admin/Manager vì 2 vai này trong đề tài gần như trùng nhau (cùng một danh sách chức năng) nên làm chung tiết kiệm được ~40% công.

Khối User nhiều màn nhất (giỏ hàng, thanh toán, lịch sử đơn, đánh giá, yêu thích, đã xem, voucher) → một người gánh trọn để luồng mua hàng liền mạch.

Khối Vendor có cả quản lý sản phẩm + đơn + khuyến mãi + doanh thu; cộng thêm Shipper (nhỏ) và cổng thanh toán VNPAY/MOMO + WebSocket đẩy trạng thái đơn — hai phần "ăn điểm" khi demo.

## 2. Phân công chi tiết

### 2.1 Quân — Nền tảng chung + Manager + Admin

A. Chức năng chung (tuần 1–2, ưu tiên cao nhất vì cả nhóm chờ)

| Việc | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- |
| ERD + toàn bộ entity & repository dùng chung | User, Shop, Category, Product, ProductVariant, Topping, Cart, CartItem, Order, OrderItem, Address, Review, Voucher, Carrier, Shipment |
| Đăng ký tài khoản + gửi OTP qua Email kích hoạt | spring-boot-starter-mail, bảng OtpToken (code, type, expiredAt, used), OTP 6 số hết hạn 5 phút |
| Đăng nhập / đăng xuất | Spring Security form login cho web + /api/auth/login trả JWT cho phần API/WebSocket |
| Quên mật khẩu + OTP email + đặt lại mật khẩu | cùng bảng OtpToken, type = RESET_PASSWORD |
| Mã hóa mật khẩu | BCryptPasswordEncoder — không lưu plain text ở bất kỳ đâu |
| Phân quyền 5 vai | SecurityConfig: /admin/** → ADMIN, /manager/** → MANAGER, /vendor/** → VENDOR, /shipper/** → SHIPPER, /account/** → đã đăng nhập |
| Tìm kiếm & lọc sản phẩm (dùng chung toàn hệ thống) | JPA Specification hoặc @Query: theo tên, danh mục, khoảng giá, shop, sắp xếp; trả Page<T> |
| Service upload ảnh/video Cloudinary | CloudinaryService.upload(MultipartFile) → url; Hải (ảnh bình luận) và Thiện (ảnh sản phẩm) gọi lại service này |
| Layout Bootstrap gốc + fragment chung | layout/base.html (Decorator), navbar theo vai, footer, phân trang, thông báo |
| Cấu hình CSDL + dữ liệu mẫu (seed) | data.sql hoặc CommandLineRunner: 1 admin, 1 manager, 2 vendor + 2 shop, 2 user, 1 shipper, ~15 sản phẩm |

B. Manager + Admin (tuần 3–4)

Đề tài ghi Manager và Admin cùng một danh sách chức năng → làm một bộ màn hình quản trị dùng chung, khác nhau ở phạm vi dữ liệu:

Admin: toàn sàn.

Manager: chỉ các shop mình được phân công quản lý.

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| Dashboard quản trị | số user, số shop, số đơn, doanh thu sàn, biểu đồ đơn theo ngày |
| Quản lý user | tìm kiếm, xem, khóa/mở khóa, đổi vai trò |
| Quản lý sản phẩm theo từng shop | duyệt / ẩn sản phẩm vi phạm |
| Quản lý danh mục | CRUD Category (có danh mục cha–con) |
| Quản lý chiết khấu app cho shop | % hoa hồng sàn thu trên mỗi đơn, theo shop |
| Quản lý chương trình khuyến mãi sàn | giảm % sản phẩm, giảm/miễn phí vận chuyển |
| Quản lý nhà vận chuyển | CRUD Carrier (tên, phí vận chuyển) |

C. Báo cáo: phần *Phân tích & thiết kế CSDL (ERD)*, *Bảo mật (Spring Security, BCrypt, JWT, OTP)*, *vai Manager & Admin*.

### 2.2 Hải — Guest + User (luồng mua hàng)

| Màn hình / chức năng | Yêu cầu từ đề tài |
| --- | --- |
| Guest — Trang chủ | hiển thị trên 10 sản phẩm của các shop, sắp xếp giảm dần (theo lượt bán); có ô tìm kiếm; bấm mua → chuyển sang đăng nhập |
| User — Trang chủ | 4 block 20 sản phẩm: mới nhất / bán chạy nhất / đánh giá cao nhất / yêu thích nhiều nhất — có phân trang hoặc lazy loading |
| Trang sản phẩm theo danh mục | lọc theo danh mục + giá + shop, sắp xếp, phân trang (dùng service tìm kiếm của Quân) |
| Trang chi tiết sản phẩm | ảnh, mô tả, chọn size/topping/đường/đá, giá cập nhật theo tùy chọn, điểm đánh giá, danh sách bình luận, sản phẩm liên quan |
| Trang profile user | thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý nhiều địa chỉ nhận hàng (CRUD + đặt mặc định) |
| Giỏ hàng lưu trên database | bảng Cart / CartItem theo user (không dùng session), thêm/sửa số lượng/xóa, nhóm theo shop |
| Chọn mã giảm giá | áp Voucher vào đơn, kiểm tra điều kiện (giá trị tối thiểu, hạn dùng, shop áp dụng) |
| Thanh toán | chọn địa chỉ + nhà vận chuyển + phương thức; COD do Hải làm, VNPAY/MOMO gọi sang module của Thiện |
| Lịch sử mua hàng theo trạng thái | tab: đơn mới / đã xác nhận / đang giao / đã giao / hủy / trả hàng–hoàn tiền; xem chi tiết đơn; nút hủy đơn, yêu cầu trả hàng |
| Thích sản phẩm | Wishlist, trang "sản phẩm yêu thích" |
| Sản phẩm đã xem | lưu lịch sử xem, hiển thị ở trang chủ |
| Đánh giá sản phẩm đã mua | 1–5 sao, chỉ cho phép khi đơn đã ở trạng thái *đã giao* |
| Bình luận sản phẩm đã mua | text tối thiểu 50 ký tự (validate cả client + server), kèm ảnh/video upload qua CloudinaryService |

Báo cáo: phần *vai Guest & User*, *luồng nghiệp vụ mua hàng*, *thiết kế giao diện người dùng*.

### 2.3 Thiện — Vendor + Shipper + Thanh toán + Real-time

A. Vendor (Seller) — có toàn bộ quyền của User, cộng thêm:

| Màn hình / chức năng | Nội dung |
| --- | --- |
| Đăng ký shop | form đăng ký (tên shop, mô tả, logo, địa chỉ), trạng thái PENDING → Admin/Manager duyệt → ACTIVE, user được nâng vai lên VENDOR |
| Quản lý trang chủ shop | sửa banner/logo/mô tả/giờ mở cửa; trang công khai /shop/{id} cho khách xem |
| Quản lý sản phẩm của shop | CRUD sản phẩm + size + topping + tồn kho, upload ảnh qua CloudinaryService, bật/tắt bán |
| Quản lý đơn hàng của shop theo trạng thái | 7 trạng thái: đơn mới → đã xác nhận → đã lấy hàng → đang giao → đã giao / hủy / trả hàng–hoàn tiền; nút chuyển trạng thái |
| Tạo chương trình khuyến mãi | giảm % hoặc giảm tiền theo sản phẩm/toàn shop, thời gian hiệu lực, phát hành Voucher của shop |
| Quản lý doanh thu của shop | doanh thu theo ngày/tháng, trừ chiết khấu app, top sản phẩm bán chạy, biểu đồ |

B. Shipper (phần thêm)

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| Đơn được phân công giao | danh sách đơn gán cho shipper, nhận đơn, cập nhật *đã lấy hàng → đang giao → đã giao*, lý do giao thất bại |
| Thống kê đơn | số đơn đã giao / đang giao / thất bại theo ngày–tháng, tổng tiền COD đã thu |

C. Thanh toán (dùng chung, Hải gọi vào)

Áp dụng Strategy pattern: PaymentStrategy với 3 implement CodPayment, VnPayPayment, MomoPayment.

Tích hợp VNPAY hoặc MOMO ở môi trường sandbox: tạo URL thanh toán, xử lý callback/IPN, cập nhật trạng thái đơn.

D. Real-time WebSocket (điểm nhấn demo)

Khi Vendor hoặc Shipper đổi trạng thái đơn → đẩy sự kiện STOMP tới riêng user chủ đơn (/user/queue/orders) → màn "lịch sử đơn" của Hải cập nhật ngay, không cần F5.

Thông báo cho Vendor khi có đơn mới.

Báo cáo: phần *vai Vendor & Shipper*, *tích hợp thanh toán*, *WebSocket real-time*, *design pattern*.

## 3. Cân đối khối lượng

|  | Quân | Hải | Thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Số màn hình chính | ~13 | ~12 | ~11 |
| Entity làm chủ | 8 | 5 | 6 |
| Phần "khó" | Security + OTP + tìm kiếm | Giỏ hàng + checkout + đánh giá | Thanh toán + WebSocket |
| Phụ thuộc người khác | thấp (làm nền) | cao (chờ Quân tuần 1) | trung bình |

Ai xong sớm thì nhận thêm từ danh sách việc tùy chọn ở mục 8.

## 4. Cấu trúc dự án

Chia package theo module nghiệp vụ thay vì chỉ theo tầng. Mục đích rất thực tế: mỗi người làm trong thư mục riêng của mình → gần như không bao giờ conflict khi merge Git.

Web-Project-/
├── docs/
│   ├── PHAN_CONG_NHIEM_VU.md          ← file này
│   ├── KhaoSat_PhanTichHeThong.docx
│   ├── ERD.png
│   └── BaoCao/                         (báo cáo từng thành viên)
├── pom.xml                             ⚠ file dùng chung — sửa phải báo nhóm
├── README.md
└── src/main/
    ├── java/com/utetra/
    │   ├── UtetraApplication.java
    │   │
    │   ├── config/                     ★ QUÂN
    │   │   ├── SecurityConfig.java
    │   │   ├── WebSocketConfig.java
    │   │   ├── CloudinaryConfig.java
    │   │   ├── MailConfig.java
    │   │   └── DataSeeder.java
    │   │
    │   ├── security/                   ★ QUÂN
    │   │   ├── JwtService.java
    │   │   ├── JwtAuthenticationFilter.java
    │   │   └── CustomUserDetailsService.java
    │   │
    │   ├── common/                     ★ QUÂN
    │   │   ├── BaseEntity.java
    │   │   ├── exception/
    │   │   └── util/
    │   │
    │   ├── entity/                     ★ QUÂN chủ trì, cả nhóm review
    │   │   ├── User.java  Role.java  OtpToken.java  Address.java
    │   │   ├── Shop.java  Category.java
    │   │   ├── Product.java  ProductVariant.java  Topping.java
    │   │   ├── Cart.java  CartItem.java
    │   │   ├── Order.java  OrderItem.java  OrderStatus.java
    │   │   ├── Payment.java  PaymentMethod.java
    │   │   ├── Review.java  Wishlist.java  ViewHistory.java
    │   │   ├── Voucher.java  Promotion.java
    │   │   └── Carrier.java  Shipment.java
    │   │
    │   ├── repository/                 (ai sở hữu entity thì viết repository)
    │   │
    │   └── module/
    │       ├── auth/                   ★ QUÂN  đăng ký, OTP, login, quên MK
    │       ├── admin/                  ★ QUÂN  user, danh mục, chiết khấu, carrier
    │       ├── manager/                ★ QUÂN  quản trị theo phạm vi shop
    │       ├── search/                 ★ QUÂN  tìm kiếm & lọc dùng chung
    │       ├── media/                  ★ QUÂN  CloudinaryService
    │       │
    │       ├── catalog/                ◆ HẢI   trang chủ, danh mục, chi tiết SP
    │       ├── cart/                   ◆ HẢI   giỏ hàng lưu DB
    │       ├── checkout/               ◆ HẢI   đặt hàng, áp voucher
    │       ├── account/                ◆ HẢI   profile, địa chỉ, wishlist, đã xem
    │       ├── orderhistory/           ◆ HẢI   lịch sử đơn theo trạng thái
    │       ├── review/                 ◆ HẢI   đánh giá + bình luận ảnh/video
    │       │
    │       ├── vendor/                 ● THIỆN đăng ký shop, SP, đơn, KM, doanh thu
    │       ├── shipper/                ● THIỆN đơn được giao, thống kê
    │       ├── payment/                ● THIỆN Strategy: COD / VNPAY / MOMO
    │       └── realtime/               ● THIỆN WebSocket đẩy trạng thái đơn
    │
    └── resources/
        ├── application.properties           ⚠ dùng chung
        ├── application-local.properties     (mỗi người tự tạo, KHÔNG commit)
        ├── templates/
        │   ├── layout/base.html             ★ QUÂN  ⚠ dùng chung
        │   ├── fragments/                   ★ QUÂN  navbar, footer, pagination
        │   ├── auth/                        ★ QUÂN
        │   ├── admin/                       ★ QUÂN
        │   ├── manager/                     ★ QUÂN
        │   ├── home/  product/              ◆ HẢI
        │   ├── cart/  checkout/             ◆ HẢI
        │   ├── account/  review/            ◆ HẢI
        │   ├── vendor/                      ● THIỆN
        │   └── shipper/                     ● THIỆN
        └── static/
            ├── css/  js/  img/              (đặt tên file theo module: vendor.js, cart.js…)
            └── template-bootstrap/          1 template Bootstrap dùng chung cả nhóm

Mỗi module con theo cùng một khuôn, ví dụ module/cart/:

module/cart/
├── CartController.java        @Controller  trả Thymeleaf
├── CartApiController.java     @RestController  (nếu cần AJAX)
├── CartService.java
└── dto/  CartItemDto.java, AddToCartRequest.java

## 5. Sơ đồ phụ thuộc giữa 3 khối

┌─────────────────────────────────────────┐
                   │   NỀN TẢNG CHUNG  —  QUÂN               │
                   │  entity · repository · SecurityConfig   │
                   │  auth+OTP · search · media · layout     │
                   └───────┬─────────────────────┬───────────┘
                           │  cả nhóm phụ thuộc  │
         ┌─────────────────▼──────┐     ┌────────▼──────────────────┐
         │  GUEST + USER — HẢI    │     │  VENDOR+SHIPPER — THIỆN   │
         │  catalog · cart        │     │  vendor · shipper         │
         │  checkout · account    │◄────┤  payment (Strategy)       │
         │  orderhistory · review │     │  realtime (WebSocket)     │
         └────────────┬───────────┘     └────────┬──────────────────┘
                      │   Order / OrderItem      │
                      └──────────┬───────────────┘
                   ┌─────────────▼──────────────┐
                   │  QUẢN TRỊ — QUÂN           │
                   │  admin · manager           │
                   └────────────────────────────┘

Ba điểm giao cần thống nhất interface sớm (viết interface trước, implement sau, để không ai phải chờ):

CloudinaryService.upload(MultipartFile) → String url — Quân viết, Hải & Thiện gọi.

PaymentStrategy.createPayment(Order) → PaymentResult — Thiện viết, Hải gọi ở checkout.

OrderStatusPublisher.publish(Order) — Thiện viết, màn lịch sử đơn của Hải nghe.

## 6. Quy trình Git

Nhánh:

main                 ← chỉ merge từ develop, luôn chạy được, dùng để demo/bảo vệ
develop              ← nhánh tích hợp, tất cả PR merge vào đây
feat/quan/auth-otp   ← nhánh làm việc: feat/<tên>/<module>
feat/hai/cart
feat/thien/vendor-product

Vòng làm việc hằng ngày:

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feat/quan/auth-otp
# ... code ...
git add .
git commit -m "feat(auth): gui OTP qua email khi dang ky"
git push -u origin feat/quan/auth-otp
# mở Pull Request vào develop, nhờ 1 người còn lại review

Luật nhóm (quan trọng, giữ được là không conflict):

Không sửa file trong thư mục của người khác. Cần đổi → nhắn vào nhóm chat, để chủ sở hữu sửa.

File dùng chung — pom.xml, application.properties, layout/base.html, fragments/, SecurityConfig.java, entity/ — ai sửa phải báo nhóm trước, commit riêng một commit nhỏ, merge ngay trong ngày.

main không ai push trực tiếp. Mọi thứ đi qua PR vào develop.

Mỗi sáng git pull origin develop về nhánh mình để conflict nhỏ chứ đừng dồn.

Không commit mật khẩu DB, JWT secret, key Cloudinary, key VNPAY/MOMO. Dùng application-local.properties (đã bỏ vào .gitignore) hoặc biến môi trường.

Commit message: feat|fix|docs|refactor(<module>): <mô tả ngắn>.

Cuối mỗi tuần merge develop → main và kiểm tra app chạy được.

Thêm vào `.gitignore`:

application-local.properties
/uploads/
*.log

## 7. Mốc theo tuần

| Tuần | Quân | Hải | Thiện | Mốc chung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERD + entity + enum 5 vai + CSDL + seed + layout Bootstrap | Trang chủ Guest (>10 SP sắp xếp giảm dần) + trang danh mục | Đăng ký shop + quản lý thông tin shop | App chạy, trang chủ ra sản phẩm từ DB |
| 2 | Đăng ký OTP email, login, logout, quên MK, BCrypt, phân quyền 5 vai | Chi tiết SP + profile + địa chỉ nhận hàng | CRUD sản phẩm của shop + upload Cloudinary | Đăng nhập đúng vai, vào đúng khu vực |
| 3 | Tìm kiếm & lọc dùng chung + CRUD danh mục | Giỏ hàng DB + checkout COD | Quản lý đơn của shop theo 7 trạng thái | Đặt được 1 đơn hoàn chỉnh, giá đúng |
| 4 | Dashboard + quản lý user + chiết khấu + carrier | Lịch sử đơn theo trạng thái + voucher | VNPAY/MOMO sandbox + WebSocket đẩy trạng thái | Đổi trạng thái đơn → khách thấy ngay |
| 5 | Khuyến mãi sàn + hoàn thiện Manager | Đánh giá + bình luận (≥50 ký tự, ảnh/video) + wishlist + đã xem | Doanh thu shop + module Shipper | Đủ chức năng đề tài, UI responsive |
| 6 | Báo cáo ERD + bảo mật + Admin/Manager | Báo cáo Guest/User + slide | Báo cáo Vendor/Shipper + pattern + dữ liệu demo | Test end-to-end, tập bảo vệ 1 lần |

## 8. Việc tùy chọn (làm nếu còn thời gian)

Chat real-time giữa User và Vendor qua WebSocket.

Gợi ý sản phẩm theo lịch sử xem.

Xuất báo cáo doanh thu ra Excel/PDF.

Đăng nhập Google OAuth2.

Thông báo đẩy khi đơn đổi trạng thái.

## 9. Checklist đối chiếu đề tài

Trước khi nộp, soát lại từng dòng — đây đúng là các gạch đầu dòng trong đề tài:

☐  1 template Bootstrap dùng chung, giao diện đẹp, responsive

☐  Tìm kiếm và lọc sản phẩm

☐  Đăng ký tài khoản có OTP qua Email để kích hoạt

☐  Đăng nhập / đăng xuất

☐  Quên mật khẩu có OTP qua Email

☐  Mật khẩu mã hóa (BCrypt) + dùng Spring Security

☐  Guest: trang chủ >10 sản phẩm của các shop, sắp xếp giảm dần

☐  User: 4 block 20 sản phẩm (mới / bán chạy / đánh giá / yêu thích) có phân trang hoặc lazy loading

☐  User: profile + quản lý nhiều địa chỉ nhận hàng

☐  User: giỏ hàng lưu trên database

☐  User: thanh toán COD + VNPAY hoặc MOMO

☐  User: lịch sử mua hàng theo 6 trạng thái

☐  User: thích sản phẩm / sản phẩm đã xem

☐  User: đánh giá sản phẩm đã mua

☐  User: bình luận ≥50 ký tự + ảnh/video

☐  User: chọn mã giảm giá

☐  Vendor: đăng ký shop, quản lý trang chủ shop

☐  Vendor: quản lý sản phẩm của mình

☐  Vendor: quản lý đơn hàng theo 7 trạng thái

☐  Vendor: tạo chương trình khuyến mãi

☐  Vendor: quản lý doanh thu của shop

☐  Manager: user, sản phẩm từng shop, danh mục, chiết khấu, khuyến mãi, nhà vận chuyển

☐  Admin: như Manager nhưng phạm vi toàn sàn

☐  Shipper: đơn được phân công giao + thống kê

☐  JWT + WebSocket + Cloudinary đều có dùng thật

☐  Báo cáo riêng của từng thành viên theo vai được phân công